数字员工平台原型

产品需求文档（PRD）+ 技术路线文档

融合版 v0.3

文档定位 面向“下周可演示”的券商数字员工平台 PoC。融合既有 PRD 的合规/产品视角与技术路线方案，重点验证数字分身、虚拟员工、Agent Teams 协作、插件/知识库/RPA 纳管及安全管控四类概念；不以一周内完成生产级平台为目标。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 行业背景 | 券商 / 证券平台（强监管） |
| 阶段 | 一周 Demo / PoC |
| 核心产品形态 | 员工数字分身 + 虚拟员工 + Agent Teams + 插件/安全治理 |
| 核心技术原则 | 薄门户 + AgentTeams 协作 + 多 Runtime + 统一 Policy/Plugin Gateway + Sandbox |
| 重点验证 Runtime | DeepSeek Harness（作为一种受控 Agent Runtime，而非唯一底座） |
| 开发方式 | Codex 辅助开发平台前后端、Adapter、测试与容器配置 |
| 新增真实资源场景 | 内部知识库：正式员工可访问；实习生/虚拟员工按身份和显式授权受控 |

说明：本融合版吸收同事 v0.2 中的券商强监管语境、角色体系、安全三维模型、前端/验收/开放问题；同时保留并修正 v0.1 中的多 Runtime、AgentTeams/Harness 协同、统一 Policy/Plugin Gateway、Sandbox 与一周联调路线。

0. 决策摘要（建议领导先看这一页）

一句话产品定位 以企业身份与权限为核心，对员工数字分身、虚拟员工、Agent Worker 与 RPA 等异构数字劳动力进行统一登记、配置、问答、协作、授权和审计。

0.1 本周 Demo 必须回答的 5 个问题

“这是公司里的谁？”——数字分身能映射正式员工/实习生；虚拟员工拥有独立工号并绑定 Owner。

“它能看什么？”——知识库、数据范围和插件权限按身份/岗位/策略控制，越权明确 Deny。

“它在哪里干活？”——受控员工可被限制为 Remote Sandbox Only、Internet Deny。

“多个员工怎么协作？”——AgentTeams 展示 Leader/Worker 的任务拆分、状态和汇总。

“出问题能不能追？”——每次知识库/插件/Workflow/RPA 调用都能回溯到 employee_id、policy decision 和 trace_id。

0.2 推荐的本周范围

| 能力 | 本周建议 | 真实/Mock 边界 |
| --- | --- | --- |
| 数字分身 | P0 | 真实：1 个正式员工分身 + 1 个实习生分身，至少一轮问答和一轮权限拒绝 |
| 虚拟员工 | P0 | 真实：1 个 DeepSeek Harness 虚拟员工；其他可预置/Mock |
| 内部知识库权限 | P0 | 真实或最接近真实：正式员工可访问；实习生被拒；虚拟员工按显式授权 |
| 插件/安全中心 | P0 | 真实：配置页、Policy 判断、审计；ADP/RPA 接口可 Mock |
| Agent Teams | P0-lite | 至少 1 Leader + 2 Workers，展示任务分发/汇总；不追求复杂动态 Worker |
| Sandbox | P0 | 真实 Docker 级隔离优先；网络策略至少可验证一次 |
| RPA | P1/可选 | 有现成接口则接 1 个，否则 Adapter Mock |

核心架构决策 AgentTeams 负责“多员工协作与 Worker/Team 治理”；DeepSeek Harness 负责“某个虚拟员工如何作为受控 Agent 跑起来”；统一权限不放在某个 Runtime 内，而由平台 Policy Engine / Plugin Gateway 作为唯一策略源，Sandbox 负责执行层强制隔离。

目录

1. 项目背景、目标与范围

2. 核心概念与对象边界

3. 用户角色与产品信息架构

4. 模块一：员工数字分身

5. 模块二：虚拟员工

6. 模块三：Agent Teams 员工协作

7. 插件、知识库与 RPA 纳管

8. 数据安全与统一权限模型

9. 前端页面与关键交互

10. Demo 演示脚本与验收标准

11. 技术路线与总体架构

12. AgentTeams / Harness / OpenClaw / Codex / RPA 分工与接入

13. Plugin Gateway、Policy Engine 与 Sandbox

14. 数据模型与接口建议

15. 一周实施计划与人员分工

16. 风险、开放问题与后续路线

附录 A. 示例配置与策略

1. 项目背景、目标与范围

1.1 背景

券商处于强监管环境。客户交易、持仓、资金流水、个人金融信息、未公开信息以及不同业务条线之间的数据均存在严格访问边界；数字员工一旦出现越权访问、数据出网、凭据泄露或行为不可追溯，将直接转化为安全与合规风险。

因此，本项目不是简单建设一个“会聊天的 Agent 集合”，而是验证数字劳动力能否像企业员工一样具有明确身份、职责、权限、运行边界与责任归属，并在多 Agent 协作时仍保持可控、可审计。

1.2 领导需求反推：四类概念都要可见

| 概念 | 领导希望看到 | PoC 要证明 |
| --- | --- | --- |
| 员工数字分身 | 正式员工、实习生；工号；数据/插件权限；问答 | 真人身份可以产生一个受限 AI 分身，且数字分身权限不超过真人权限 |
| 虚拟员工 | 独立新工号；实习生问答、新员工入职、IT 助理；真人 Owner；Harness | AI 可以成为长期岗位实体，有负责人、职责、Runtime、Skills、插件和安全策略 |
| Agent Teams | 员工协作；ADP Workflow、OpenClaw、DeepSeek Harness 协同 | 多个数字员工可像项目组一样被 Leader 调度，用户能看到拆解、执行、汇总 |
| 插件/安全/RPA | 插件权限、安全管理、追溯；RPA 可纳管 | 能力调用先鉴权、执行有隔离、结果有 Trace；RPA 可被视作员工或员工技能 |

1.3 本期目标（下周 Demo）

交付可操作前端，而非纯 PPT；核心配置、问答、Deny、Trace 都能点出来。

至少跑通 2 类身份：员工数字分身与独立虚拟员工。

至少展示 1 个真实/准真实企业资源：内部知识库。

至少展示 1 条 Agent Team 协作链和 1 个 Workflow/RPA/Agent Adapter 调用。

至少展示 1 条安全拒绝：正式员工/实习生知识库差异、Internet Deny 或敏感数据 Deny。

1.4 非目标（Non-goals）

不在一周内完成生产级 IAM、K8s 多租户、密钥中心、DLP 或金融级审计平台。

不在 Demo 阶段接真实客户持仓、资金流水等高敏生产数据。

不强制把 DeepSeek Harness 改造成 AgentTeams 原生 Runtime；优先 Adapter/Bridge。

不追求 Agent 自主无限创建 Worker；预置 Team/Worker 即可验证概念。

不建设完整插件市场、低代码编排和多租户能力。

2. 核心概念与对象边界

| 概念 | 定义 | 是否长期存在 | 权限来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真人员工 Human Employee | 真实正式员工/实习生/外包等组织身份 | 是 | 公司现有 IAM/岗位/数据权限 |
| 员工数字分身 Digital Twin | 真人员工在平台中的受限 AI 代理；绑定原工号并拥有分身 ID | 与真人生命周期绑定 | 真人权限上限 ∩ 分身策略 ∩ 任务策略 |
| 虚拟员工 Virtual Employee | 具有独立工号和岗位职责的长期 AI 员工，必须绑定真人 Owner | 是 | 岗位显式授权 + 独立策略，不自动继承 Owner 全部权限 |
| AgentTeams Worker | Team 中承担任务的执行成员，可长期也可临时 | 可临时 | Team/Worker 配置 + 平台 Policy |
| Agent Runtime | 让某个 Agent 真正运行起来的执行框架/环境 | 否（是运行方式） | Runtime 自身能力受平台 Policy/Sandbox 约束 |
| RPA Robot | 固定流程自动化能力 | 通常长期 | RPA 自身账号 + 平台纳管策略 |

2.1 最关键的三条边界

边界 1：Worker ≠ 虚拟员工 Worker 是“这次任务谁来干”；虚拟员工是“公司长期存在的岗位身份”。AgentTeams 可以临时生成 Worker，但长期承担固定职责、需要工号/Owner/审计/生命周期的 Agent 应登记为虚拟员工。

边界 2：Harness ≠ 虚拟员工 DeepSeek Harness 是 Agent Runtime/执行框架。虚拟员工是业务身份；Harness 是该员工的一种运行方式。一个虚拟员工未来也可以切换到 OpenClaw、Codex 或自研 Runtime。

边界 3：Sandbox ≠ 权限系统 Policy 决定“是否应该访问”；Sandbox 强制“即使想访问也碰不到”。两者必须同时存在，且权限策略只能有一个权威来源。

2.2 推荐的统一对象关系

Human Employee E10281 └─ Digital Twin DT-E10281 Virtual Employee VE-0001 ── Owner: E01882 └─ Runtime Binding: DeepSeek Harness / OpenClaw / Codex / RPA Team TEAM-ONBOARD ├─ Leader: VE-0001 ├─ Worker: VE-0002 └─ Worker: temporary-agent-01

3. 用户角色与产品信息架构

3.1 目标用户与责任

| 角色 | 典型用户 | 核心诉求/责任 |
| --- | --- | --- |
| 真实员工 | 正式员工、实习生、中后台、业务人员 | 使用自己的数字分身；在本人权限边界内查询/代办；必要时确认敏感操作 |
| 虚拟员工 Owner | HR、IT、业务负责人 | 创建/负责虚拟员工；审批敏感动作；查看行为与效果；不能把本人权限无条件“借给”虚拟员工 |
| 部门管理者 | 部门/团队负责人 | 查看本部门数字员工、Team、运行状态、风险事件 |
| 平台管理员 | AI 创新/平台研发 | 配置数字员工、Runtime、插件、Policy、Sandbox，维护映射关系 |
| 安全/合规/审计 | 安全、合规、运维 | 查看数据范围、插件调用、网络策略、审批、Trace，定义/评审策略 |

3.2 一级导航建议

| 一级导航 | 二级页面 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字员工 | 员工列表 / 详情 / 问答 | P0 | 统一展示数字分身、虚拟员工、RPA 员工 |
| 协作团队 | Team 列表 / 群聊 / 执行详情 | P0-lite | 展示 AgentTeams 协作，不重造完整 AgentTeams 控制台 |
| 资源中心 | 知识库 / 数据源 / 业务系统 | P0 | 把现有内部知识库登记为受控资源 |
| 插件中心 | MCP / Workflow / RPA / Agent Adapter | P0 | 统一登记、启停、授权、测试调用 |
| 安全中心 | Policy / Sandbox / 审批 / 审计 | P0 | 至少展示 Allow、Deny、Approval 三类决策 |
| 运行资源 | Runtime / Model / Sandbox 节点 | P1 | 面向技术人员；业务端可隐藏 |
| 系统设置 | 组织、工号规则、数据标签 | P1 | Demo 可用 Mock 数据 |

3.3 产品层与 AgentTeams 的关系

建议自建“薄门户”，但不要再造一套 AgentTeams。门户负责公司业务语义：谁是正式员工/实习生、哪个是数字分身、虚拟工号是什么、Owner 是谁、允许访问哪些知识库/数据域；AgentTeams 负责 Worker/Team、Leader、协作、MCP/Skill 与 Trace 等多 Agent 能力。

数字员工门户（企业身份与治理入口） ↓ 统一 Identity / Resource Registry / Policy ↓ AgentTeams（多员工协作） ↓ DeepSeek Harness / OpenClaw / Codex / RPA（具体 Runtime/能力）

4. 模块一：员工数字分身

4.1 产品定义

员工数字分身是“真人员工的受限 AI 代理”。它应绑定真人身份与组织关系，但不能默认获得真人全部可操作能力。建议保留原工号作为关联标识，同时生成独立分身 ID（例如 E10281 → DT-E10281），所有审计明确显示“代表员工 E10281 执行”。

4.2 P0 功能需求

| 编号 | 功能 | P0 说明 |
| --- | --- | --- |
| F1.1 | 分身创建与绑定 | 选择真人员工，带入员工类型、部门、原工号、组织关系，生成分身 ID |
| F1.2 | 身份可视化 | 页面显式显示“数字分身 / 正式员工来源”或“数字分身 / 实习生来源” |
| F1.3 | 问答 | 独立会话；回答前按资源权限过滤可用知识库/插件 |
| F1.4 | 插件权限 | 每个插件支持 Read / Execute / Approval / Deny |
| F1.5 | 数据范围 | 绑定部门 Scope、知识库清单、最高数据等级 |
| F1.6 | 运行约束 | Local / Remote Sandbox Only；Internet Allow/Deny；目录挂载 |
| F1.7 | 安全拒绝 | 被拒时显示 Policy Denied、资源、原因、可否申请审批 |
| F1.8 | 审计 | 记录 employee_id、source_human_id、plugin/resource、decision、trace_id |

4.3 权限继承模型

建议公式 DigitalTwinEffectivePermission = HumanPermission ∩ TwinPolicy ∩ TaskGrant ∩ Runtime/SandboxPolicy。核心原则是“数字分身权限 ≤ 真人权限”，而不是简单复制真人权限。

4.4 正式员工 vs 实习生：最适合 Demo 的真实差异

| 对象 | 内部知识库 | 其他公共资源 | 运行策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正式员工数字分身 DT-FORMAL | 按真人原有知识库权限上限，可进一步收窄 | 按授权 | Remote Sandbox；Internet 可单独控制 |
| 实习生数字分身 DT-INTERN | 当前规则下默认禁止正式员工专属内部知识库 | 实习生 FAQ / 公共培训材料 | Remote Sandbox Only；Internet Deny |

演示建议：两个分身提出同一个“查询金融科技部内部制度”的问题。正式员工分身命中被授权知识库并回答；实习生分身在进入检索前即被 Policy 拒绝，而不是“检索不到”。

5. 模块二：虚拟员工

5.1 产品定义

虚拟员工是平台内拥有独立新工号的一等数字员工，承担固定岗位职责，由一名真人 Owner 负责。它不是 Owner 的“分身”，因此不能自动继承 Owner 的全部数据与知识权限。

5.2 P0 功能需求

| 编号 | 功能 | P0 说明 |
| --- | --- | --- |
| F2.1 | 创建与工号分配 | 分配独立虚拟工号（如 VE-1001），配置部门、岗位、标签 |
| F2.2 | 负责人绑定 | 必须绑定真人 Owner；PoC 不允许“无人负责” |
| F2.3 | 岗位说明 | Role Prompt / SOUL / AGENT / 职责边界，定义“做什么/不做什么” |
| F2.4 | Runtime | 可绑定 DeepSeek Harness / OpenClaw / Codex / RPA / AgentTeams Native |
| F2.5 | 知识/Skill | 绑定知识库、岗位 SOP、Skills |
| F2.6 | 插件权限 | 显式授予 MCP/Workflow/RPA/API；Owner 权限不自动传递 |
| F2.7 | 安全策略 | 数据范围、Sandbox、网络、审批策略、凭据最小化 |
| F2.8 | 问答与审计 | 支持独立对话；每次行为以虚拟工号归属并关联 Owner |

5.3 Demo 虚拟员工建议

| 虚拟员工 | 工号 | 职责 | Runtime | 资源/插件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新员工入职助手 | VE-1001 | 入职流程、制度 FAQ、准备事项 | DeepSeek Harness | 新员工知识库 + HR FAQ + ADP Onboarding |
| IT 助理 | VE-1002 | IT 报障、账号/权限申请引导 | OpenClaw 或 Mock | IT FAQ + ADP/工单 Workflow |
| 合规问答助手（可选） | VE-1003 | 内部合规流程类问答 | Harness/其他 | 合规知识库（显式授权） |

5.4 Owner 权限边界

必须避免的错误 “Owner 能看，所以虚拟员工也能看”不成立。Owner 是责任主体，不是权限继承源。虚拟员工应通过岗位/资源显式授权获得最小权限；Owner 只负责配置、审批、复核和责任归属。

6. 模块三：Agent Teams 员工协作

6.1 本期为什么仍要做 P0-lite

同事 v0.2 将 Agent Teams 整体后移，但领导原话明确要求“员工协作模式（Agent Teams），接入 ADP Workflow、OpenClaw、DeepSeek Harness 协同”。因此建议本周不做完整多 Agent 平台，但至少保留一条可重复的协作链。

6.2 P0-lite 功能需求

预置 1 个 Team，例如“新员工入职 Team”。

至少 1 个 Leader + 2 个 Workers；成员可以是虚拟员工、数字分身或临时 Worker。

用户提交自然语言任务后，展示解析 → 分发 → 执行 → 汇总四个阶段。

成员状态可见：Waiting / Running / Completed / Denied / Pending Approval。

最终由 Leader 汇总；可展开 Trace 查看员工、Runtime、插件、Sandbox 与 Policy Decision。

不要求实现复杂动态招聘或无限创建 Worker。

6.3 协作 Demo

用户：帮王小明完成新员工入职准备 ↓ Team Leader：拆分为 3 个子任务 ├─ HR 助手（Harness）→ 查询入职规则 / 员工信息 ├─ IT 助理（OpenClaw/Mock）→ 创建账号 / 工单 └─ 权限 Worker → 申请受控权限 → Approval / Deny ↓ Leader 汇总结果 + Trace

6.4 AgentTeams 与平台边界

门户数据库只保存 Team/Worker 的企业业务映射（employee_id、agentteams_worker_ref、agentteams_team_ref）及统一权限策略；Worker 创建、Team 调度、Leader/Worker 协作尽量复用 AgentTeams，不重复建设。

7. 插件、知识库与 RPA 纳管

7.1 资源与插件要分开理解

| 对象 | 本质 | 示例 | 平台控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源 Resource | 被访问的数据/系统/知识 | 金融科技部知识库、内规、数据治理知识库、业务 API | 资源标签、数据等级、部门 Scope、身份资格 |
| MCP / Tool | 访问资源或执行动作的工具 | Knowledge MCP、员工查询 MCP、SQL Tool | Allow/Deny/Approval + action 级权限 |
| Skill | 做事情的方法/SOP | 新员工入职 SOP、IT 排障流程 | 绑定到员工/Team；可组合多个 Tool |
| Workflow | 结构化流程执行器 | ADP Onboarding Workflow | Execute 权限、参数校验、结果审计 |
| Agent Adapter | 调用外部 Agent/Runtime | OpenClaw、Harness Executor | 统一身份透传和 Trace |
| RPA | 固定流程自动化 | 报表机器人、开户机器人 | 可作为虚拟员工、Skill/Plugin 或 Team Worker |

7.2 现有内部知识库：作为 Demo 第一类真实企业资源

当前已有多类内部知识库，可按部门/业务域登记为 Resource Registry 中的受控资源，例如：内规、金融科技部、研发管理、兴业期货、人力招聘、运营管理、证券业务、投行资讯、数据治理、立项与评审、财务报账、智慧纪检等。

| 资源字段 | 建议值/示例 |
| --- | --- |
| resource_id | KB-FINTECH-001 |
| resource_type | knowledge_base |
| name | 金融科技部知识库 |
| department_scope | 金融科技部 |
| data_level | L2 Internal |
| employment_eligibility | formal_employee_only |
| access_actions | read / retrieve |
| network_zone | internal_only |

7.3 知识库访问的正确控制位置

员工/Agent 提问 ↓ Policy Engine：身份 + 员工类型 + 资源标签 + 数据范围判断 ├─ Deny → 直接返回 Policy Denied（不进入检索） └─ Allow ↓ Knowledge MCP / Knowledge Adapter ↓ 内部知识库检索 / RAG

7.4 虚拟员工访问内部知识库

建议默认 Deny。若某虚拟员工业务上必须读取内部知识库，应由管理员/Owner 为其虚拟身份显式授予指定知识库，并接受“virtual_employee_allowed=true”等资源策略；不能借用 Owner 真人身份绕过。

8. 数据安全与统一权限模型

8.1 四个控制维度

| 维度 | 控制内容 | Demo 示例 |
| --- | --- | --- |
| 身份与资格 | 员工类型、部门、Owner、是否正式员工 | 实习生身份不能访问正式员工专属知识库 |
| 数据/资源范围 | 知识库、目录、数据标签、业务域 | 正式员工仅访问本人部门/已授权知识库 |
| 插件/动作 | Read / Execute / Approval / Deny | 允许读取 Knowledge MCP，但 ADP 执行需要审批 |
| 运行与网络 | Local/Remote Sandbox、Internet、文件系统、凭据 | 实习生分身 Remote-only + Internet Deny |

8.2 不建议再用“高管=开放、实习生=严格”的单一安全等级

安全强度不应直接由职级决定。高管处理未公开信息时反而可能需要更严格隔离。建议采用“身份角色 + 资源标签 + 任务上下文 + 运行策略”的组合策略，而不是把 L0/L1/L2/L3 与职位一一绑定。

8.3 统一权限公式

EffectivePermission(subject, resource, action, task) = SubjectBasePolicy ∩ Human/Owner Boundary ∩ Employment Eligibility ∩ Resource/DataScope Policy ∩ Plugin Authorization ∩ Runtime/Sandbox Policy ∩ Task-specific Grant

8.4 三类典型策略

| 策略 | 条件 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| P-KB-FORMAL-001 | resource.type=knowledge_base AND formal_only=true AND subject.employment_type!=formal | Deny + Audit |
| P-NET-001 | subject.internet=false AND destination=public_internet | Deny public egress |
| P-PLUGIN-007 | plugin=ADP_ONBOARD AND subject=VE-1001 | Allow Execute / 可配置 Approval |
| P-LOCAL-001 | subject.runtime_location=remote_only AND execution=local | Deny |
| P-DATA-003 | resource.data_level=L3 AND subject.max_data_level<L3 | Deny + Audit |

8.5 审批与审计

P0 建议将人工审批放在门户 Policy Engine，而不是依赖某个 Runtime 的交互审批机制。所有调用统一生成 trace_id；审计事件至少记录 subject、owner、team、resource/plugin、action、decision、reason、runtime、sandbox、result_summary、timestamp。

9. 前端页面与关键交互

| 页面 | 核心展示 | P0 |
| --- | --- | --- |
| 数字员工总览 | 分身/虚拟员工/RPA 数量、状态、风险标签、Runtime、Owner、插件数 | 是 |
| 数字员工详情 | 身份、岗位、Owner、Runtime、数据权限、知识库、插件、Sandbox、最近活动 | 是 |
| 问答页 | 当前身份/工号/Runtime/可用资源/网络状态；Tool Call 卡片；Deny 提示 | 是 |
| 虚拟员工创建 | 工号、岗位、Owner、Runtime、知识库、Skills、插件、安全策略 | 是 |
| 资源/知识库中心 | 知识库列表、正式员工限定、部门 Scope、授权对象 | 是 |
| 插件中心 | MCP/Workflow/RPA/Agent Adapter；Owner、数据等级、动作与授权 | 是 |
| Team 群聊 | Leader/Workers、阶段状态、任务拆解、审批、汇总、Trace | P0-lite |
| 安全中心 | Policy 列表、Sandbox、审批、审计时间线 | 是 |

9.1 员工详情页建议布局

| 区域 | 字段/交互 |
| --- | --- |
| 身份 | 工号、员工类型、来源真人、部门、Owner、状态 |
| 岗位/人格 | Role Prompt、职责边界、能力标签 |
| Runtime | DeepSeek Harness / OpenClaw / Codex / RPA / AgentTeams Native；Profile/Worker ID |
| 资源权限 | 知识库、数据域、部门 Scope、最高数据等级、formal-only 命中情况 |
| 插件权限 | Read / Execute / Approval / Deny |
| Sandbox | Remote-only、本地禁止、Internet Deny、工作目录/镜像 |
| 最近活动 | 最近对话、Tool Call、Deny、Approval、Trace、耗时 |

9.2 被拒绝时的产品表达

不要只显示“访问失败” 建议显示：Policy Denied；当前身份 DT-INTERN-001；资源 KB-FINTECH-001；原因：该知识库仅正式员工可访问；策略 P-KB-FORMAL-001；是否允许申请审批：否。这样安全管控才真正“可演示、可解释”。

10. Demo 演示脚本与验收标准

10.1 推荐黄金演示（6–8 分钟）

| 步骤 | 演示内容 |
| --- | --- |
| 总览 | 首页展示 2 个数字分身、2 个虚拟员工、1 个 Team、若干知识库/插件。 |
| 正式员工分身问答 | 选择正式员工数字分身，询问金融科技部内部制度；Policy Allow → Knowledge MCP → 正常回答。 |
| 实习生分身安全拒绝 | 切换实习生数字分身，问同一个内部知识问题；Policy 在检索前 Deny，显示 formal-only 规则。 |
| 虚拟员工 | 进入“新员工入职助手 VE-1001”，展示独立工号、Owner、DeepSeek Harness Runtime、知识库/插件与 Remote Sandbox；完成一轮入职问答。 |
| Agent Team | 发起“帮王小明完成新员工入职准备”。Leader 拆给 HR/IT/权限 Worker。 |
| 插件/审批 | HR 调 Knowledge/员工查询；IT 调 ADP Workflow；权限 Worker 触发 Pending Approval 或 Deny。 |
| 追溯 | 打开 Trace：User → Team → Worker → Runtime → Policy → Plugin/Resource → Sandbox → Result。 |
| RPA（可选） | 如果已有机器人，作为 Team Worker 或某员工 Skill 执行一小步。 |

10.2 Definition of Done

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 数字分身问答 | 至少一个正式员工分身正常使用被授权知识库并回答 |
| AC-02 | 员工类型差异 | 实习生分身访问正式员工专属内部知识库被明确拒绝 |
| AC-03 | 虚拟员工 | 独立 VE 工号 + Owner + Harness 运行标识；完成一轮问答 |
| AC-04 | 插件配置 | 管理员可配置至少 3 个资源/插件及 Allow/Deny/Approval |
| AC-05 | Agent Team | 1 Leader + ≥2 Workers，展示任务分发、执行和汇总 |
| AC-06 | Workflow/RPA | 至少一个 ADP/RPA/Agent Adapter 真实或 Mock 调用成功 |
| AC-07 | Sandbox | 至少一个员工显示 Remote-only + Internet Deny，并在执行中可验证 |
| AC-08 | 审计 | 可按 trace_id 查看身份、资源/插件、Policy Decision、Runtime、结果 |

10.3 演示措辞边界

不要表述为“已实现生产级数据防泄漏”；应说“身份、策略、隔离与追溯机制已可演示，生产需对接公司 IAM/密钥/数据网关”。

不要表述为“DeepSeek Harness 已原生成为 AgentTeams Runtime”，除非实测完成；PoC 采用 Adapter/Bridge 也成立。

不要说“Owner 权限自动下发给虚拟员工”；应强调显式授权与最小权限。

11. 技术路线与总体架构

11.1 推荐总体架构：六层 + 两个横切面

| 层/横切 | 建议组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1. 产品门户层 | React + TypeScript + Ant Design；FastAPI Backend | 企业语义：数字分身/虚拟员工/工号/Owner/资源与安全配置/统一 UI |
| 2. 身份与资源层 | Identity Registry + Resource Registry | 真人、分身、虚拟员工、知识库、插件、系统的统一 ID 与元数据 |
| 3. 协作编排层 | AgentTeams | Worker/Team、Leader、协作、任务拆分、MCP/Skill、Trace |
| 4. Runtime 执行层 | DeepSeek Harness / OpenClaw / Codex / RPA | 具体某个员工如何运行；Harness 用于受控虚拟员工验证 |
| 5. 能力接入层 | Plugin Gateway + Adapters | MCP、ADP Workflow、RPA、HTTP API、Agent Adapter 的统一入口 |
| 6. 隔离资源层 | Remote Docker/K8s Sandbox + 内部系统/知识库 | 执行隔离、网络控制、目录挂载、业务资源访问 |
| 横切 A：Policy | Policy Engine | 身份资格、插件权限、数据 Scope、网络/环境、审批的唯一策略源 |
| 横切 B：Audit | Trace/Audit Store | 全链路审计与可观测 |

11.2 为什么是“薄门户 + 底层复用”

AgentTeams 已解决多 Agent 的 Worker/Team 管理与协作，不应再自研一套复杂调度器。

DeepSeek Harness 的价值是把模型、Tools、Session、Sandbox、Approval、Credentials 等组合为可控 Agent Runtime；它不是整个平台的唯一管理层。

门户只补充企业业务语义与统一治理：员工类型、分身、虚拟工号、Owner、知识库资格、资源/插件权限。

统一 Policy/Plugin Gateway 保证未来即使换 Runtime，也不需要重做权限模型。

11.3 推荐 Demo 技术栈

| 模块 | 建议 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React + TypeScript + Vite + Ant Design | 管理台、聊天、表格速度快 |
| 后端 | FastAPI（Python） | Adapter、Streaming、Policy、审计实现方便 |
| 数据库 | SQLite（PoC）→ PostgreSQL | 先简单，后续替换 |
| Harness | Linux Docker + headless/profile | 只真实跑 1 个虚拟员工即可 |
| AgentTeams | 优先现成/可用环境；门户存映射 ID | Team 可预建，减少联调风险 |
| Sandbox | Docker per employee/task | 演示 mount、network、remote-only |
| 审计 | SQLite audit_event + JSON trace | PoC 足够 |

12. AgentTeams / Harness / OpenClaw / Codex / RPA 分工与接入

12.1 五者的角色

| 组件 | 在本项目中的定位 | 不应该承担的角色 |
| --- | --- | --- |
| AgentTeams | 协作治理：Worker、Team、Leader、任务分发、协作 Trace | 不负责公司工号/Owner/正式员工资格的完整业务模型 |
| DeepSeek Harness | 一种 Agent Runtime：受控运行虚拟员工，组合模型、Tools、Sandbox 等 | 不作为整个平台唯一权限源；不需要用它开发前端/后端 |
| OpenClaw | 另一种 Worker/Agent Runtime，可展示异构 Runtime | 不作为统一安全控制面 |
| Codex | 平台开发工具；也可作为一种 Agent Runtime | 不要因为“用 Codex 开发”就把它等同于数字员工平台 |
| RPA | 固定流程数字劳动力；可员工化或工具化 | 不强求所有 RPA 都包装成 Agent |

12.2 AgentTeams 与 DeepSeek Harness 的三种协同模式

| 模式 | 实现 | 本周建议 |
| --- | --- | --- |
| A. 松耦合并列 | 门户分别调用 AgentTeams Team 与 Harness Employee，统一展示 | 最稳；必做 |
| B. Bridge | AgentTeams Worker/Leader 通过 MCP/HTTP 调 Harness Adapter | 可选做 1 条链路，最能体现“协同” |
| C. 自定义 Runtime | 直接改造/适配 AgentTeams Worker Runtime 支持 Harness | 本周不建议，接口与维护成本高 |

12.3 Harness Adapter 接口建议

POST /runtime/harness/run { "employee_id": "VE-1001", "task": "查询新员工入职流程", "trace_id": "T-20260817-001", "allowed_plugins": ["hr-knowledge", "adp-onboarding"], "network_policy": "deny_internet", "resource_scope": ["KB-HR-ONBOARD"] }

Adapter 内部按 employee_id 选择 Harness profile/patch，启动远程 Sandbox，执行任务；所有 Tool 调用经 Plugin Gateway，再返回 result + tool events + policy events + trace。

12.4 OpenClaw / RPA 接入

OpenClaw 可作为某个 Worker 的 Runtime；RPA 可有三种形态：①独立虚拟员工；②某数字员工的 Skill/Plugin；③Agent Team 的固定 Worker。门户只需要统一它们的 identity、resource/plugin grant 与 trace。

13. Plugin Gateway、Policy Engine 与 Sandbox

13.1 为什么必须有统一 Plugin Gateway

避免 Harness、OpenClaw、AgentTeams、RPA 各自保存企业系统 Token，导致权限分散。

所有 Agent/Runtime 使用同一种 employee_id + trace_id 调用企业能力。

所有调用先过 Policy，再路由到 MCP/Workflow/RPA/API/Knowledge Adapter。

以后可以替换底层工具，而不改变数字员工权限模型。

Agent / Runtime ¦ employee_jwt + trace_id + action v Plugin Gateway ├─ Policy Check ├─ Credential Injection ├─ Adapter: Knowledge / MCP / ADP / RPA / HTTP / Agent └─ Audit Event v Enterprise Resource / System

13.2 Sandbox：执行强制隔离

| 能力 | PoC 实现 | 生产演进 |
| --- | --- | --- |
| 执行位置 | Docker 容器；受控员工标记 Remote-only | K8s Pod / Namespace / ServiceAccount |
| 网络 | --network none 或仅内部 bridge；禁止公网出口 | NetworkPolicy / Egress Gateway |
| 文件系统 | 只挂载 /workspace/{employee_id} 或任务目录 | PVC + 精细 Mount / 只读控制 |
| 凭据 | 不写 Prompt/Profile；按 trace 注入短期 Mock Token | Vault/Secret Manager + 短期凭据 |
| 日志 | 退出后保留必要审计事件/结果摘要 | 集中日志/Trace/审计平台 |

13.3 Policy 与 Sandbox 的关系

记住这句话 Policy 是“公司规定你能做什么”；Sandbox 是“你实际上只能在这个范围里做”。权限策略在外部定义，Sandbox 在执行层强制兑现。

14. 数据模型与接口建议

14.1 最小数据表

| 表 | 核心字段 |
| --- | --- |
| human_employee | id, employee_no, name, department, employment_type(formal/intern/...), status |
| digital_employee | id, employee_no, name, type(twin/virtual/rpa), owner_id, source_human_id, department, status |
| runtime_binding | employee_id, runtime_type, runtime_ref, profile_name, model_ref, sandbox_policy_id |
| resource | id, name, type(knowledge_base/data/system), department_scope, data_level, eligibility_rule, network_zone |
| plugin | id, name, type(mcp/workflow/rpa/api/agent_adapter), endpoint_ref, owner, data_level, status |
| employee_resource_grant | employee_id, resource_id, actions, effect, scope |
| employee_plugin_grant | employee_id, plugin_id, actions, decision_mode, data_scope |
| team_binding | id, name, agentteams_team_ref, leader_employee_id |
| team_member | team_id, employee_id, role, agentteams_worker_ref |
| policy | id, subject_selector, resource_selector, actions, condition_json, effect |
| audit_event | id, trace_id, employee_id, owner_id, team_id, resource_id, plugin_id, action, decision, reason, runtime, ts, result_summary |

14.2 门户后端 API

| API | 用途 |
| --- | --- |
| GET /employees | 数字员工列表 |
| POST /employees | 创建虚拟员工/数字分身 |
| GET /employees/{id} | 员工详情 |
| POST /employees/{id}/chat | 一对一问答 |
| PUT /employees/{id}/resources | 知识库/数据资源授权 |
| PUT /employees/{id}/plugins | 插件授权 |
| PUT /employees/{id}/security | Sandbox/网络/数据权限 |
| GET /resources | 资源/知识库列表 |
| GET /teams | Team 列表 |
| POST /teams/{id}/tasks | 发起协作任务 |
| GET /traces/{trace_id} | 聚合执行链 |
| POST /plugins/{id}/test | 测试插件 |
| POST /runtime/harness/run | Harness Adapter |
| POST /policy/evaluate | 统一策略评估 |

14.3 Policy Evaluate 示例

POST /policy/evaluate { "subject": "DT-INTERN-001", "resource": "KB-FINTECH-001", "action": "retrieve", "context": {"runtime":"harness", "network":"internal"} } → {"decision":"DENY", "policy":"P-KB-FORMAL-001", "reason":"formal employee only"}

15. 一周实施计划与人员分工

15.1 建议人员分工

| 角色 | 主要任务 |
| --- | --- |
| A：产品/前端 | 页面骨架、员工列表/详情/聊天、资源/插件、安全、Team 群聊、Trace 展示 |
| B：后端/数据 | FastAPI、SQLite、员工/资源/插件/Policy/Audit API、Mock 数据 |
| C：Agent 集成 | AgentTeams Team/Worker 映射、Harness Adapter、OpenClaw/Runtime 联调 |
| D：安全/插件 | Docker Sandbox、Plugin Gateway、知识库 Adapter、ADP/RPA Mock/真实接口 |

15.2 五天排期

| 天 | 目标 | 必须交付 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | 产品骨架 + 数据模型 | 门户框架；员工/资源/插件/策略 Mock；明确黄金 Demo；知识库资源登记 |
| Day 2 | 单员工问答 | 正式员工分身问答；实习生分身 Deny；Harness 虚拟员工问答；详情配置 |
| Day 3 | 插件与安全 | Plugin Gateway；Policy Allow/Deny/Approval；Docker Remote-only/No Internet；审计事件 |
| Day 4 | AgentTeams 协作 | 预建 Team；任务链；接 1 个 ADP/RPA Adapter；可选 Harness Bridge |
| Day 5 | 联调与演示 | 跑通 6–8 分钟黄金链路；失败兜底；UI polish；演示稿/录屏/截图 |

15.3 Codex 的使用方式

Codex 用来开发这个平台：前端、API、Adapter、测试、Docker/CI 配置。

不要把“使用 DeepSeek Harness 做 Demo”理解成“用 Harness 写整个 Demo”；Harness 是 Demo 中被纳管的一种 Runtime。

建议单一 Git 仓库：frontend / backend / adapters / infra / demo-data，便于多人/Agent 并行。

15.4 真实与 Mock 边界

| 能力 | 真实优先 | 可 Mock/简化 |
| --- | --- | --- |
| 数字员工 CRUD / 配置 | 真实 | — |
| 知识库权限 | 真实 Policy；若真实知识库接口难接则 Mock 检索结果 | 但 Allow/Deny 必须真实 |
| 数字分身问答 | 真实 1 个正式 + 1 个实习生 | 其他身份预置 |
| Harness | 真实跑通 1 个虚拟员工 | 其他 Runtime 可 Mock |
| AgentTeams | 真实/预建 1 个 Team | 复杂动态 Worker 不做 |
| ADP / RPA | 有接口则真实 | 否则同协议 Adapter Mock |
| Sandbox | 真实 Docker 网络/挂载策略 | 不做生产 K8s |

16. 风险、开放问题与后续路线

16.1 主要风险与兜底

| 风险 | 影响 | 一周兜底 |
| --- | --- | --- |
| AgentTeams 环境/API 不可用 | Team 真联调受阻 | 预建 Team/Worker；门户保存映射；必要时 Adapter Mock 任务结果 |
| Harness 安装或环境问题 | 虚拟员工问答失败 | 统一放 Linux Docker；只真实跑 1 个 Harness 员工 |
| Harness/AgentTeams 直接 Runtime 接口不成熟 | 协同被卡 | 采用松耦合或 Bridge，不改核心代码 |
| 内部知识库接口暂不可直接给 Agent | 真实检索受阻 | 先真实做身份/Policy；知识库内容返回可 Mock，演示 formal-only 规则 |
| ADP/RPA 接口申请慢 | 插件场景缺真实系统 | 同协议 Mock Adapter，UI/鉴权/审计链保持真实 |
| 权限散落多个组件 | 演示难解释/生产风险 | 所有请求统一 /policy/evaluate + Plugin Gateway |
| 过度追求自动化 | 一周失控 | 预置员工/Team/插件，优先可解释、可重复 |

16.2 待评审开放问题

正式员工/实习生等身份与现有 SSO/IAM 如何对接？数字分身是否必须 1:1？

“内部知识库仅正式员工访问”的规则是否全局统一，还是不同知识库有不同 eligibility？

虚拟员工是否允许访问正式员工内部知识库？若允许，谁审批、按什么岗位/资源清单授权？

数字分身执行高风险动作是否必须本人确认？哪些动作必须 Owner/合规二次审批？

虚拟员工工号编码规范如何与真人工号区分？生命周期如何停用/回收权限？

ADP Workflow、OpenClaw、RPA 的企业接口与鉴权方式目前可用到什么程度？

AgentTeams 与 Harness 的联调采用松耦合还是 Bridge，本周以哪个作为成功线？

16.3 Roadmap

| 阶段 | 重点 |
| --- | --- |
| P0：一周 Demo | 概念可见：分身、虚拟员工、内部知识库权限、Agent Team、插件、Deny、Sandbox、Trace |
| P1：内部试用（1–3 个月） | 接 SSO/IAM、真实知识库、ADP/RPA、统一凭据、K8s Sandbox、完整审计 |
| P2：平台化（3–6 个月） | 员工生命周期、权限自动回收、Skill/插件市场、多部门、质量/成本评价 |
| P3：企业数字劳动力 | 业务部门自助“招聘”虚拟员工；多 Team 服务化；治理与资产沉淀 |

最终推荐技术路线 自研一层轻量“数字员工门户”作为企业身份与治理入口；AgentTeams 负责多 Worker/Team 协作；DeepSeek Harness 作为至少一种虚拟员工 Runtime；OpenClaw/Codex/RPA 作为其他 Runtime/能力；知识库、MCP、Workflow、RPA 经统一 Resource/Plugin Gateway；权限由统一 Policy Engine 定义，Sandbox 在执行层强制隔离。本周只需要真实跑通一条端到端链路。

附录 A. 示例配置与策略

A.1 正式员工数字分身

id: DT-E10281 source_employee: E10281 employment_type: formal department: 金融科技部 resources: [KB-INTERNAL, KB-FINTECH, KB-RD-MGMT] plugins: [knowledge:read, meeting:execute] internet: deny runtime_location: remote_only

A.2 实习生数字分身

id: DT-I10001 source_employee: I10001 employment_type: intern resources: [KB-INTERN-FAQ, KB-PUBLIC-TRAINING] formal_internal_knowledge: deny internet: deny runtime_location: remote_only

A.3 新员工入职虚拟员工

id: VE-1001 role: 新员工入职助手 owner: E01882 runtime: deepseek-harness resources: [KB-HR-ONBOARD, KB-IT-FAQ] plugins: [knowledge:read, adp_onboarding:execute] internet: deny runtime_location: remote_only approval_required: [privilege_change]

A.4 一个完整 Trace 应看到什么

T-20260817-001 14:02:01 user E10281 submitted task 14:02:02 TEAM-ONBOARD Leader assigned VE-1001 14:02:03 Policy ALLOW KB-HR-ONBOARD retrieve 14:02:03 Harness VE-1001 called Knowledge Adapter 14:02:05 Policy APPROVAL_REQUIRED ADP privilege_change 14:02:20 Owner approved 14:02:21 ADP Workflow success job_id=demo-001 14:02:23 Team Leader summarized result

附录 B. 文档融合说明

本版本融合两份现有方案并纳入最新业务补充：

吸收同事 v0.2：券商强监管语境、角色体系、安全三维模型、前端 P0、用户故事、DoD、风险与开放问题。

吸收原 v0.1：四概念 Demo、薄门户、多 Runtime、AgentTeams/Harness/OpenClaw/RPA 的职责边界、Plugin Gateway、Policy Engine、Sandbox、Adapter/Bridge、一周联调计划。

最新补充：把现有内部知识库作为首个真实 Resource，新增正式员工/实习生 eligibility 与虚拟员工显式授权模型。

关键修正：DeepSeek Harness 不再被定义为平台“唯一权限底座”；AgentTeams 不再整体后移，而是纳入本周 P0-lite；权限不按职级简单映射安全等级。

— 文档结束 —